| TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA XÂY DỰNG Bộ môn Công nghệ Xây dựng | NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN MÔN HỌC TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG & CN |
| --- | --- |

- Họ và tên SV…………………………………............, MSSV:………………….., Lớp: ………..

- Số liệu đồ án:

- Số liệu mặt bằng, kích thước các kết cấu công trình: Lấy số liệu ở đồ án kỹ thuật thi công lắp ghép.

| Sơ đồ | Số nhịp | Số bước (n) | B(m) | Cao trình đỉnh cột, vai cột | Kích thước nhịp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | H1(m) | H2(m) | Hv(m) | L1(m) | L2(m) |

Các số liệu khác: SV lấy theo số thứ tự được giao.

| Số thứ tự | Cự ly v/c đất thải (km) | Thông số móng | HPLĐ phần điện nước toàn nhà (công) | Tỉ lệ diện tích tường chiếm (%) | Thời gian thi công (ngày) | Loại vật liệu cần cung ứng | Cự ly vận chuyển, vật liệu | Mặt bằng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chiều sâu chôn móng (m) | Độ dốc m=B/H |  |  |  |  |  |  |

- Yêu cầu: Tổ chức xây dựng công trình đơn vị theo số liệu đã cung cấp.

Phần thuyết minh: 												SV trình bày trên giấy A4

- Phân tích đặc điểm kinh tế kỹ thuật để đưa ra định hướng thi công thi công tổng quát công trình và trên cơ sở phân tích công nghệ và điều kiện thi công, lập danh mục công việc.

- Tính toán khối lượng các công tác đã lập danh mục kể trên.

- Lập biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công các nhóm công tác chủ yếu.

C1. Công tác đào đất hố móng.

C2. Công tác bê tông cốt thép móng toàn khối.

C3. Công tác lắp ghép (lấy từ đồ án KTTC lắp ghép)

C4. Công tác xây (nếu có), trát và các công tác khác.

- Lập tiến độ thi công công trình đơn vị.

- Tính toán các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của tiến độ.

- Thiết kế tổng mặt bằng công trình đơn vị.

- Tổ chức cung ứng - dự trữ vật liệu chính (theo yêu cầu)

Bản vẽ: 2 bản vẽ thể hiện bản vẽ trên giấy A1

- Tiến độ thi công các công tác chủ yếu và tiến độ.

Tổng mặt bằng thi công xây dựng công trình đơn vị .

- BỔ SUNG CÁC SỐ LIỆU CHUNG VỀ KIẾN TRÚC

- Cấu tạo móng, tường (nếu có tường, xây gạch thẻ dày 200 mác vữa 75, bố trí đợt giằng tường dưới 1,5m)

- Cấu tạo kiến trúc các lớp

| Cấu tạo | Chi tiết nền | Chi tiết lớp cấu tạo mái |
| --- | --- | --- |
| Lớp 1 | Bê tông nền đá 1x2 số hiệu B15 (M200) dày 12cm, đan lưới thép fi 8 a200x200 | Lát gạch lá nem 200X 200 mác vữa 75 |
| Lớp 2 | Đất đá cấp phối lót nền dày 20cm | Bê tông chống thấm M200 đá 1x2 dày 7cm, cốt thép fi6 đan 20x20cm |
| Lớp 3 | Đất đắp đầm kỹ | Panel mái chịu lực |
| Lớp 4 | Đất thiên nhiên | Kèo |

- Các loại mặt bằng:

| TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA XÂY DỰNG Bộ môn Công nghệ Xây dựng | PHIÊU THÔNG ĐỒ ÁN MÔN HỌC TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG & CN |
| --- | --- |

Họ và tên SV: …………………………………............. , MSSV:………………….., Lớp: ………..

| Ngày | Nội dung | GV ký |
| --- | --- | --- |

Kết luận:

Ghi chú: - SV phải thực hiện ít nhất là 4 lần thông qua ĐA mới đủ điều kiện bảo vệ

- Khi bảo vệ đồ án, nhớ mang theo Nhiệm vụ ĐA và Phiếu Thông ĐA.

# Text boxes

Đà nẵng, ngày      tháng       năm 201..

Giảng viên giao nhiệm vụ

ThS Nguyễn Quốc Lâm

Dầm móng 250x500

Giằng tường 200x200, 4f16