| TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA XÂY DỰNG BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG |  |
| --- | --- |

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

KỸ THUẬT LẮP GHÉP CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP

MÃ MÔN HỌC: CIE-432

Nội dung: Lập biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công lắp ghép nhà công nghiệp một tầng.

Giảng viên hướng dẫn:  Phạm Quang Nhật ……………………………..

Họ và tên sinh viên:	……………..…………Lớp: ………MSSV: ……….

Sơ đồ : ……………..

Số bước cột: n = …………….

Nhiệm vụ đồ án Kỹ thuật Lắp ghép Công trình Dân dụng & Công nghiệp

Phần 1: Thuyết minh

- Căn cứ vào số liệu đề bài, vẽ lại mặt bằng, mặt cắt công trình; Lập bảng thống kê cấu kiện; Trình bày đặc điểm của công trình.

- Thiết kế treo buộc phục vụ lắp ghép các cấu kiện: cột, dầm cầu chạy, dàn mái (đã khuếch đại khung cửa trời), dầm mái, tấm mái, tấm tường.

- Chọn cần trục (theo cả hai phương án) phục vụ lắp ghép các cấu kiện: cột, dầm cầu chạy, dàn mái (đã khuếch đại khung cửa trời), dầm mái, tấm mái, tấm tường.

- Tổ chức lắp ghép các cấu kiện: cột, dầm cầu chạy, dàn mái (đã khuếch đại khung cửa trời), dầm mái, tấm mái, tấm tường theo hai phương án cần trục đã chọn gồm các nội dung cụ thể:

- Xác định vị trí đứng của cần trục, số vị trí đứng, sơ đồ di chuyển của cần trục lắp ghép.

- Vẽ  mặt bằng, mặt cắt lắp ghép từng cấu kiện.

- Lập tiến độ lắp ghép công trình theo hai phương án.

- Tính toán và chọn phương án tối lắp ghép tối ưu.

- Trình bày kỹ thuật lắp ghép và biện pháp an toàn lao động trong thi công lắp ghép công trình.

Phần 2: Bản vẽ.

Vẽ trên một bản vẽ khổ A1 thể hiện các nội dung sau:

- Biện pháp treo buộc cấu kiện.

- Biện pháp lắp ghép cấu kiện

- Chi tiết treo buộc, gia cường, cố định tạm, cố định vĩnh viễn.

- Tiến độ lắp ghép công trình, biểu đồ nhân lực, biểu đồ sử dụng máy.

- Sơ đồ di chuyển của máy bốc xếp và lắp ghép công trình.

Giảng viên ra đề

Phạm Quang Nhật